SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi : Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi PTSP

Nomor : /SEK.02.PTA.W3-A/PL1.1/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL

NIP : 197908301003121004

Berkedudukan di : Anak Air Jorong Simarosok, Agam

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi PTSP Nomor: /SEK.02.PTA.W3-A/PL1.1/IV/2025 tanggal 14 April 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama : Ir. Afmi Yarsi

Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : Komplek Kebun Indah Blok C No. 8 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji, Padang Akta Notaris Nomor : 92

Tanggal : 30 Juli 1994

Notaris : ARRY SUPRATNO, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 37.395.900,00
2. Lingkup Pekerjaan :

Lingkup Pekerjaan Perencanaan Renovasi PTSP Pengadilan Tinggi Agama Padang, meliputi :

* 1. Survey lapangan, yaitu mengidentifikasi kondisi eksisting
  2. Perencanaan teknis yang dilaksanakan meliputi, Gambar Desain, RAB, Spesifikasi Teknis Material yang digunakan, Metoda Pelaksanaan dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
  3. Tanggal mulai kerja : 14 April 2025
  4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
  5. Waktu Penyelesaian : selama 15 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 April 2025
  6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Kota Padang, 14 April 2025

Untuk dan atas nama PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Pejabat Pembuat Komitmen

Ismail

NIP. 197908301003121004

**Menerima dan menyetujui :**

Untuk dan atas nama CV MULDECON GRAHA ADHIYAKSA

Ir. Afmi Yarsi

Direktur